
**КАРТА СЕЛА БЕЛОЗЕРСКОЕ ( 2020 г. 2021 г.)**

**ул.Коммунаров от ул. Советская до д. №10**

Ремонт асфальтобетонного покрытия, реконструкция освещения 3223 м2 (0,550 км)

**ул.Рабочая от ул.Мира до ул. Советская**

Ремонт асфальтобетонного покрытия 2520 м2 (0,420 км)



**Центральная площадь ул.К.Маркса, 16 а**

Ремонт асфальтобетонного покрытия 5642м2) на сумму 5640,76597 тыс. руб.

**ул.Кирова от ул.К.Маркса до д. №74**

Ремонт асфальтобетонного покрытия 853м2 (0,09 км) на сумму 1061,91248 тыс. руб.

**ул.Цветкова д. №33 до ул. Ленина**

Ремонт асфальтобетонного покрытия, реконструкция освещения, установка остановочного павильона 19802 (0,330 км)

**ул.Калинина от ул.Садовая до ул. Попова**

Ремонт асфальтобетонного покрытия 1860 м2 (0,310 км)

**Тротуар по ул.Кирова от д. №74 до ул. Коммунальная**

Устройство тротуара

1035 м2 (0,690 км)

**ул. Ленина от ул. К.Маркса до ул.Гоголя**

- виды работ: ремонт асфальтобетонного покрытия с частичным фрезерованием, укрепление обочин, реконструкция уличного освещения с заменой опор и светильников, устройство тротуара.

7397 м2 (1,160 км)

на сумму 18158,44778 тыс.руб.

**Тротуар по ул.Кирова от ул.К.Маркса до пер. Светлый**

Устройство тротуара

1200 м2 (0,800 км

**ул. К. Маркса от ул. Цветкова до д. № 59**

- ремонт асфальтобетонного покрытия с частичным фрезерованием, участками выемка грунта укрепление основания, укрепление обочин, устройство водоотведения, реконструкция уличного освещения с заменой опор и светильников, устройство тротуара.

12021 м2 (1,460 км) на сумму 29712,07298 тыс. руб.

**ул.Рогачева от пер.Майский до ул. Попова**

Ремонт асфальтобетонного покрытия 2340 м2 (0,390 км)

**ул.Нестерова от ул.Пичугина до ул. К.Маркса**

Ремонт асфальтобетонного покрытия 2880 м2 (0,480 км)

**Тротуар по ул.Советская от ул. Солнечная до д. №4А**

Устройство тротуара

645 м2 (0,430 км)

**ул.Проектная от ул.Новая до ул. Транспортная**

Ремонт асфальтобетонного покрытия 2400 м2 (0,400 км)

**ул.Советская от ул.К.Маркса до ул. Коммунаров**

Ремонт асфальтобетонного покрытия 5970 м2 (0,860км)

**ул.Попова от ул.Мойзыха до до ул.Кирова**

Ремонт асфальтобетонного покрытия 2700 м2 (0,450 км)

**ул.Кирова от пер.Светлый до ул. К.Маркса**

Ремонт асфальтобетонного покрытия 4800 м2 (0,800 км)

**ул.Гладкова от ул.Попова до ул.Садовая**

Ремонт асфальтобетонного покрытия

1680 м2 (0,280 км)