Российская Федерация

Курганская область

Муниципальное образование Белозерского района

Глава Белозерского района

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е

от «07» июня 2010 г. № 140

с.Белозерское

«О целевой программе Белозерского района

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в бюджетной сфере

и жилищно-коммунальном комплексе

Белозерского района на 2010-2015 годы»

Во исполнение  Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства  Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и в соответствии с планом мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Курганской области,

постановляю:

- Утвердить целевую программу Белозерского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района на 2010-2015 годы», согласно приложению  к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу  постановление Администрации Белозерского района от 17 мая 2002 года № 299 «О программе «Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере на 2002-2010 годы»

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Белозерского района, начальника управления финансо-экономической и социальной политики Терёхина В.В.

Глава Белозерского района                                                   И.В.Попов

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

БЕЛОЗЕРСКОГО РАЙОНА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно- коммунальном комплексе Белозерского района

на 2010-2015 годы»

|  | Приложение к постановлению Администрации Белозерского района от « 07 » июня 2010 года № 140 «О целевой программе Белозерского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района на 2010-2015 годы» |
| --- | --- |

Целевая программа Белозерского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района

на 2010-2015 годы»

ПАСПОРТ

целевой программы Белозерского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района на 2010-2015 годы»

| Наименование | Целевая программа Белозерского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района на 2010-2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Наименование, дата и номер правового акта о разработке долгосрочной целевой программы Белозерского района | Распоряжение Администрации Белозерского района от 27 мая 2010 года № 383-р «О создании рабочей группы по разработке целевой программы Белозерского района «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района на 2010-2015 годы» |
| Заказчик | Администрация Белозерского района |
| Исполнитель-координатор | Управление финансово-экономической и социальной политики Администрации Белозерского района |
| Исполнители | Управление финансово-экономической и социальной политики Администрации Белозерского района, товарищества собственников жилья (по согласованию), управляющие организации (по согласованию), Отдел образования Администрации Белозерского района, Отдел культуры Администрации Белозерского района, муниципальное учреждение «Белозерская районная больница», Финансовый отдел Администрации Белозерского района, органы местного самоуправления, расположенные на территории Белозерского района (по согласованию), ООО «Коммунальный сервис» (по согласованию), ООО «Теплофикация» (по согласованию). |
| Целевые индикаторы | - доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Белозерского района; - доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Белозерского района; -доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Белозерского района; - доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Белозерского района; - доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Белозерского района; - экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий);- экономия тепловой энергии в натуральном и сопоставимых условий); - экономия воды в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий); - экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий). |
| Сроки и этапы реализации | 2010 – 2015 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Белозерского района на 2010-2015 годы». 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района на 2010-2015 годы». |
| Финансовое обеспечение | Общий объем финансирования Программы 44,722 млн. рублей в том числе: -за счет средств бюджета Белозерского района – 9,012 млн. рублей, из них по годам: - 2010 год – 0,5 млн. рублей; - 2011 год – 1,2 млн. рублей; - 2012 год - 1,5 млн. рублей; - 2013 год – 1,6 млн. рублей; - 2014 год – 2,0 млн. рублей; - 2015 год – 2,212 млн. рублей. - за счет иных средств финансирования, привлеченных в соответствии с действующим законодательством, в том числе из областного бюджета (по согласованию), средств из внебюджетных источников (по согласованию) всего – 35,710 млн. рублей, из них по годам: - в 2010 году – 0,65 млн.руб. - в 2011 году – 2,35 млн.руб. - в 2012 году – 5,87 млн.руб. - в 2013 году – 6,89 млн.руб. - в 2014 году – 7,57 млн.руб. - в 2015 году -12,38 млн.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | Реализация программы позволит к 2016 году: - обеспечить экономию электрической, тепловой энергии, природного газа и воды в натуральном и стоимостном выражении; - снизить потери энергетических ресурсов при их производстве и передаче не менее чем на 3 процента, в том числе электрической энергии на 3 процента, тепловой энергии на 6 процента; - сократить расходы бюджета Белозерского района на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 15 процентов к уровню 2009 года; - довести уровень обеспеченности приборами учета потребления энергетических ресурсов объектов жилищного фонда и социальной сферы до 100 процентов. |

«*» средства носят характер прогноза

Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Снижение энергоемкости муниципального продукта и создание на этой основе условий для обеспечения устойчивого развития экономики  и повышения ее конкурентоспособности является одним из приоритетов муниципальной политики в Белозерском районе

Потребление электрической энергии в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района составляет в среднем 3,6 млн. кВт.ч. В общей	структуре	расходов консолидированного бюджета Белозерского района  доля затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов составляет 14,9 процентов.

В	целях	создания	экономических	и	организационных	условий	для эффективного	использования	энергетических	ресурсов	и		повышения энергоэффективности в Белозерском районе в 2002– 2010 годах мероприятия по энергоресурсосбережению проводились в рамках целевых программ Белозерского района Курганской области «О целевой программе энергоресурсосбережения Белозерского района Курганской области                                      на 2002 год и на период до 2010 года», а также в соответствии с планом по газификации Белозерского района.

В	результате	выполнен	целый	ряд	организационных	и

технических	мероприятий	по	  снижению	потерь		электроэнергии	при	ее распределении		и	потреблении,	произведена	замена	значительного	количества

морально и технически устаревшего оборудования котельных и тепловых сетей на энергоэффективное  оборудование,  принимались  меры  по  оптимизации  систем

теплоснабжения,	производилась	замена	электросчетчиков	на	приборы	более высокого  класса  точности  и  др.  За период  2002  –  2009 годов  в  Белозерском

районе	уложено 165 километров газопроводных 	сетей,	подключены	к	системе газоснабжения 1540 квартир,	что	обусловлено привлечением  средств федерального и областного бюджетов (по согласованию) для строительства внутрипоселковых и межпоселковых газопроводов на ранних этапах газификации. Реконструировано и переведено на природный газ 13котельных. Потребление природного газа всеми потребителями возросло с 110 тысяч кубических метров до 1,6 миллионов, а потребление дорогостоящего вида топлива – угля  уменьшилось с 7,0 тысячи тонн до 3,0 тысяч.

Несмотря на достигнутые положительные результаты, некоторые проблемы энергосбережения	в	Белозерском районе	остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся:

- высокая	энергоемкость сферы жилищно-коммунальных услуг;

- высокий моральный и физический износ энергетического оборудования, несбалансированность	фактического	наличия	и	потребности	в	мощностях электросетевой и теплосетевой инфраструктуры;

-	недостаточно	эффективное	 использование	имеющихся	мощностей	по производству тепловой энергии,	значительные	потери энергоресурсов в процессе их производства и транспортировки до потребителей;

-	слабая	мотивация	производителей	и	потребителей	энергоресурсов	к внедрению энергосберегающих технологий;

-  недостаточное  оборудование  зданий,  строений  и  сооружений  приборами учета энергетических ресурсов и воды.

В условиях нарастающего дефицита энергоносителей и существующего увеличения	стоимости  всех 	видов  энергии  актуальным  и  жизненно  важным становится использование любых резервов энергетики, позволяющих увеличивать производство	энергии	с	минимальными	затратами.		Для		решения	указанных проблем		необходимо	 осуществление		комплекса	 мер	по		 интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных		действий		со	стороны		 органов	местного		самоуправления Белозерского района,	предприятий		и	 организаций, расположенных на территории Белозерского района, направленных на активизацию процессов обновления и роста производственных мощностей за счет внедрения нового энергосберегающего оборудования, создания новых энергоэффективных производств, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей   Белозерского района,  в     том  числе     за  счет     создания	         альтернативных источников	энергии,	  повышение	роли проводимых энергетических обследований, обеспечение учета и контроля за потреблением энергоресурсов, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации конкретных проектов по энергоресурсосбережению.

Учитывая,	что		 проблема		энергосбережения носит многоцелевой и межотраслевой характер, затрагивает интересы всех сфер экономики и социальной сферы,	является одной из главных составляющих повышения конкурентоспособности экономики, и может быть эффективно решена только программно-целевым	методом. Использование программно - целевого  	  метода позволит сконцентрировать в рамках Программы имеющиеся ресурсы и внебюджетные инвестиции для решения ключевых проблем в сфере энергоснабжения		Белозерского района.	  Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию	и целевое	использование	финансовых		ресурсов, необходимых для  реализации  Программы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации Программы. В рамках Программы определяются показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

Программой		также	 предусмотрено	осуществление разнообразных организационных мер по	учебе,	пропаганде и популяризации вопросов энергосбережения, по повышению культуры энергопотребления среди населения, формированию и проведению энергосберегающей политики в Белозерском районе.

Раздел II. Цели и задачи Программы

Программа	направлена		на	стимулирование		энергосбережения,	 создание условий для внедрения в производственной, коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования и обеспечение надежного		энергоснабжения		потребителей	Белозерского района.	Реализация мероприятий	Программы	позволит	также		уменьшить негативное экологическое	воздействие	топливно-энергетических объектов	на окружающую среду.

Целью Программы является сокращение энергоемкости  не менее чем на 3 процентов в год и создание на этой основе предпосылок для устойчивого развития экономики Белозерского района и повышения ее конкурентоспособности, а также оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

Для достижения указанной цели в 2010 – 2015 годах необходимо решить следующие задачи:

-	стимулировать	разработку	и	внедрение	перспективных	инновационных проектов повышения энергетической эффективности в сфере производства и потребления	энергетических	ресурсов,	в	том	 числе	за	счет		модернизации производственных мощностей на основе использования научно-производственного потенциала;

- снизить удельный расход топлива и выбросы продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе за счет максимального использования вторичных топливных газов, внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов;

- сократить потери энергетических ресурсов и воды при их производстве и передаче;

- обеспечить оптимизацию топливно-энергетического баланса Белозерского района	за счет газификации и широкого вовлечения в хозяйственный оборот местных топливно - энергетических ресурсов (дрова, природный газ);

- сократить	энергетические	издержки	бюджетной	сферы	Белозерского района;

- популяризовать идеи энергосбережения среди населения.

При реализации Программы могут возникнуть следующие риски:

- увеличение темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию и газ;

- недостаточная активность хозяйствующих субъектов и населения  в решении задач по энергосбережению;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

Раздел III. Сроки реализации Программы

Реализация Программы осуществляется одним этапом в течение 2010 – 2015 годов.

Условием досрочного прекращения реализации Программы, является долгосрочное достижение целей и выполнение задач Программы, изменение направлении приоритетов политики.

Раздел VI. Технико-экономическое обоснование Программы

Финансирование	мероприятий	Программы	будет	осуществляться	за	счет средств	бюджета	Белозерского района. Программой также предусматривается возможность привлечения средств областного бюджета (по согласованию), а также внебюджетных средств (по согласованию).

Привлечение		средств	областного	бюджета (по согласованию) предполагается	на условиях софинансирования в соответствии с бюджетным  законодательством. Внебюджетные средства (по согласованию) планируется привлекать в рамках развития частно-государственного партнерства в соответствии с законодательством. Финансирование мероприятий	 Программы будет осуществляться хозяйствующими субъектами за счет амортизационных отчислений,	прибыли,	заемных	средств,	а	также	за	счет	инвестиционных составляющих тарифов организаций коммунального комплекса.

Общее финансирование Программы за период 2010-2015 годов предполагается в объеме 47,122 рублей,   из них за счет иных средств финансирования, привлеченных в соответствии с действующим законодательством, в том числе из областного бюджета (по согласованию), средств из внебюджетных источников (по согласованию)  42,622  рублей.

Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования Программы по источникам и годам

Объем финансирования Программы на 2010 – 2015 годы за счет средств  бюджета Белозерского района  составит 9,012 млн. рублей,

из них по годам:

- 2010 год – 0,5 млн. рублей;

- 2011 год – 1,2 млн. рублей;

- 2012 год - 1,5 млн. рублей;

- 2013 год – 1,6  млн. рублей;

- 2014 год – 2,0 млн. рублей;

- 2015 год – 2,212 млн. рублей.

Общий прогнозный уровень дополнительных поступлений на финансирование

Программы составит 35,710 млн. рублей.

За счет бюджета Белозерского района финансирование Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

За счет средств  бюджета Белозерского района предусматривается финансирование мероприятий на установку приборов	учета, проведение энергетических обследований объектов муниципальной собственности, подготовку кадров, проведение информационно- разъяснительной компании.

Раздел VI. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит:

-	обеспечить	экономию	в	сопоставимых	условиях	в	натуральном	и стоимостном выражении: электрической энергии на 15 процентов, тепловой энергии на 15 процентов, воды на 15 процентов, природного газа на 15 процентов.

- обеспечить снижение учреждениями бюджетной сферы Белозерского района потребления электрической, тепловой энергии, природного газа и воды в натуральном и стоимостном выражении не менее чем на 15 процентов к уровню 2009 года;

- снизить потери при производстве и передаче тепловой энергии  не менее чем на 6 процентов;

- увеличить число объектов с высокой энергетической эффективностью и  использующих в качестве источников тепло энергии вторичные энергетические ресурсы на 3 объекта;

- повысить	уровень	обеспеченности	приборами	учета	потребления энергетических ресурсов объектов жилищного фонда и социальной сферы на 100 процентов.

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали зации , годы | Исполнители | Объем средств из общего финансирования Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 – 2015 годы | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Повышение энергетиче- ской эффективности и сокращение энергетиче- ских издержек в бюд- жетном секторе Белозерского района | 2010– 2015 годы | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Белозерского района (по согласованию), руководители бюджетных учреждений, теплоснабжающих предприятий | 2,97 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,62 | 0,65 |
| 2 | Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района | 2010– 2015 годы | Руководители теплоснабжающих предприятий (по согласованию) Органы местного самоуправления | 35,710 3,072 | 0,65 0,030 | 2,35 0,312 | 5,87 0,60 | 6,89 0,69 | 7,57 0,71 | 12,38 0,73 |
| 3 | Создание и совершенствование нормативно-правового регулирования энергосбережения и повышения энергетической | 2010– 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эффективности экономики и бюджетной сферы Белозерского района, в том числе: - разработка требований к программам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций с участием органов местного самоуправления, расположенных на территории Белозерского района и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; - утверждение долгосрочных инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и переход на установление долгосрочных тарифов, в том числе на основе | 2010 год 2010– 2015 годы | Управление финансово-экономической и социальной политики Администрации Белозерского района Руководители теплоснабжающих предприятий (по согласованию) | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

|  | метода обеспечения доходности инвестированного капитала, в частности с применением метода сравнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Проведение обязательных энергетических обследований организаций с участием Белозерского района в организации обследований | 2010– 2015 годы | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Белозерского района (по согласованию), руководители бюджетных учреждений муниципальных предприятий | 2,97 | - | 1,41 | 1,56 | - | - | - |
| 6 | Создание и обеспечение функционирования информационной системы по вопросам энергосбережения за счет создания и функционирования официального сайта по энергосбережению Белозерского района | 2010– 2015 годы | Управление финансово-экономической и социальной политики Администрации Белозерского района | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  | 44,722 | 0,980 | 4,472 | 8,53 | 8,08 | 8,90 | 13,76 |

Приложение1

к целевой программе Белозерского района

«Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности

в  бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе

Белозерского района на 2010-2020 годы»

Приложение 1. Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п |  |  | Показатели |  | Ед. изм. |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A.Общие показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Доля объёмов электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % |  | % |  | 20 |  | 30 |  | 50 |  | 70 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % |  | % |  | 20 |  | 30 |  | 50 |  | 70 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Доля объёмов холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % |  | % |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 70 |  | 80 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Доля объёмов горячей воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Доля объёмов природного газа, расчёты за который осуществляется с использованием приборов учёта, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, % |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объёме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | B. Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади), |  | Гкал./ кв.м |  | 0,548 |  | 0,546 |  | 0,547 |  | 0,547 |  | 0,549 |  | 0,552 |  | 0,554 |  |  | 0,558 |  | 0,562 |  |  |  |  |  |  | 0,567 | 0,572 |  |  |  | 0,578 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), |  | Куб.м/ Чел. |  | 8,123 |  | 8,766 |  | 9,028 |  | 9,298 |  | 9,570 |  | 9,860 |  | 10,16 |  |  | 10,46 |  | 10,76 |  |  |  |  |  |  | 11,06 | 11,36 |  |  |  | 11,66 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), |  | Куб.м/ Чел. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), |  | Куб.м/ Чел. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 11 |  | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на1 кв.метр общей площади); |  | кВтч/ кв.м |  | 349,3 |  | 356,7 |  | 367,4 |  | 378,4 |  | 389,7 |  | 401,4 |  | 413,5 |  |  |  |  | 425,6 |  | 437,7 |  |  | 449,8 |  |  |  |  | 461,9 |  |  |  | 474,0 |  |  |  |
| 12 |  | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы; |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 13 |  | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключённых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. |  | Ед. . |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 14 |  | С. Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади), |  | Гкал./ кв.м |  | 1,7 |  | 1,62 |  | 1,57 |  | 1,42 |  | 1,32 |  | 1,24 |  | 1,025 |  | 1,025 |  |  |  |  | 1,027 |  |  | 1,028 |  |  |  |  | 1,029 |  |  |  | 1,03 |  |  |  |
| 15 |  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |  | Куб.м/ Чел. |  | 2,6 |  | 2,4 |  | 2,6 |  | 2,61 |  | 2,42 |  | 2,33 |  | 2,24 |  | 2,15 |  |  |  |  | 2,05 |  |  | 1,95 |  |  |  |  | 1,85 |  |  |  | 1,85 |  |  |  |
| 16 |  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |  | Куб.м/ Чел. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 17 |  | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | кВтч/ кв.м |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  |  |  |  | 7,5 |  |  | 7,5 |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  | 7,5 |  |  |  |
| 18 |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчёте на 1 кв. метр общей площади) |  | Тыс.куб.м/ Кв.м |  | 3,7 |  | 3,7 |  | 3,7 |  | 3,7 |  | 3,7 |  | 3,7 |  | 3,7 |  | 3,7 |  |  |  |  | 3,7 |  |  | 3,7 |  |  |  |  | 3,7 |  |  |  | 3,7 |  |  |  |
| 19 |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) |  | Тыс.куб.м/ Чел. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 20 |  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  | Тыс. т.у.т. |  | 12,9 |  | 12,82 |  | 12,77 |  | 12,62 |  | 12,52 |  | 12,44 |  | 12,23 |  | 12,23 |  |  |  |  | 12,23 |  |  | 12,23 |  |  |  |  | 12,23 |  |  |  | 12,23 |  |  |  |
|  |  | D. Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях |  | Т.у.т./ кВтч |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 22 |  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |  | Т.у.т./ Гкал |  | 172,6 |  | 169,3 |  | 164,2 |  | 159,3 |  | 154,5 |  | 150.0 |  | 145.4 |  | 140,8 |  |  |  |  | 136,2 |  |  | 131,6 |  |  |  |  | 127 |  |  |  | 122,4 |  |  |  |
| 23 |  | Удельный расход электрической энергии, используемой при передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения |  | кВтч/ Гкал |  | 32 |  | 31 |  | 30 |  | 29 |  | 28 |  | 27 |  | 26 |  | 25 |  |  |  |  | 24 |  |  | 23 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 21 |  |  |  |
| 24 |  | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |  | % |  | 16 |  | 16 |  | 15 |  | 14 |  | 13 |  | 12 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 25 |  | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |  | % |  | 40 |  | 38 |  | 35 |  | 30 |  | 20 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 26 |  | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения ( на 1 куб. м) |  | кВтч/ куб.м |  | 9,3 |  | 9,1 |  | 8 |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 27 |  | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м) |  | кВтч/ куб.м |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 28 |  | Удельный расход электрической энергии, в системах уличного освещения ( на 1 кв. метр освещенной площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) |  | Вт/кв.м |  | 400 |  | 395 |  | 390 |  | 385 |  | 380 |  | 375 |  | 370 |  | 370 |  |  |  |  | 365 |  |  | 365 |  |  |  |  | 360 |  |  |  | 360 |  |  |  |
|  |  | E.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО. |  | Ед. |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 042 |  | 44 |  | 45 |  |  |  |  | 46 |  |  | 47 |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 48 |  |  |
| 30 |  | Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива и электрической энергией, |  | Ед. |  | 19 |  | 20 |  | 20 |  | 21 |  | 21 |  | 022 |  | 22 |  | 23 |  |  |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |
| 31 |  | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием |  | Ед. |  | 18 |  | 18 |  | 19 |  | 19 |  | 20 |  | 020 |  | 20 |  | 21 |  |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |
| 32 |  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулируемые тарифом на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием |  | Ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 00 |  | 0 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 33 |  | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом используемые в качестве моторного топлива |  | Ед. |  | 25 |  | 25 |  | 26 |  | 26 |  | 227 |  | 227 |  | 228 |  | 28 |  |  |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |
| 34 |  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями |  | Ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 00 |  | 0 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |

Приложение2

к целевой программе Белозерского района

«Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности

в  бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе

Белозерского района на 2010-2015 годы»

Приложение 2. Перечень, объёмы финансирования и сроки выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения |  | Источники финансирования | Объемы финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 год |  |  | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постановка на учет и признание права муниципальной собственности в отношении бесхозяйных ВЛ-0,4 кВ в д.Редькино д.Русаково п.Стеклозавод с.Боровлянское. | 2010-2012 годы |  | бюджет |  |  | 0,2 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Администрации Рычковского,Боровлянского с/с. |  |  |  |
| Раздел 2. Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической, энергии с момента их выявления ВЛ-0,4 кВ в д.Редькино д.Русаково п.Стеклозавод с.Боровлянское. | 2010-2012 годы |  | бюджет | - |  |  | 0,15 |  |  | 0,15 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации Рычковского,Боровлянского с/с |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах производителей воды мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые мероприятия | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Раздел 4. Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие в образовательных учреждениях и бюджетных организациях района | 2010-2015 годы. |  | бюджет | 0,33 |  |  | 0,33 |  |  | 0,33 |  |  | 0,33 |  |  | 0,33 |  |  |  | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюждетные организации |  |  |  |  |
| Раздел 5. Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка энергосберегающих электронасосов С.Белозерское,центральная котельная. Котельные школ: С.Баярак Д.Куликово С.Зюзино С.Боровое Д.Романово С.Пьянково С.Светлый Дол С.Рычково | 2010-2020 год. |  | бюджет | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации с/с |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные | 0,05 |  |  | 0,25 |  |  | 0,25 |  |  | 0,25 |  |  | 0,25 |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Водо-теплоснабжающие организации |  |  |  |  |
| Раздел 6. Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Приобретение и монтаж энергоэффективного технологического оборудования в котельных Внедрениеприборов учета на системах газоснабжения, теплоснабжения,электроснабжения,холодного и горячего водоснабжения | 2010-2015 годы |  | Бюджетные | 1,1 |  |  |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации с/с |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетне | 0,8 |  |  |  | 1,44 |  |  | 1,44 |  |  | 1,44 |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Водо-теплоснабжающие организации |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ветхих трубопроводов теплосетей с.Белозерское | 2010-2015 годы |  | бюджетные | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации с/с |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные | 0,5 |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Водо-теплоснабжающие организации |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые мероприятия | - |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 9. Информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совещания с руководителями, статьи в местных источниках информации | 2010-2012 | - |  |  | - |  | 0,45 |  |  | 0,45 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Адм.района |  |  |  |  |  |
| Всего: | 37,74 |  |  |  | 4,14 |  | 7,38 |  |  | 7,38 |  |  | 6,28 |  |  | 6,28 |  |  |  |  | 6,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ

| Наименование объекта | 2010 год |  |  |  | 2011 год |  |  |  | 2012 год |  |  |  | 2013 год |  |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв |  |  |  |  |  |
| Органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Нижнетобольного сельсовета СДК Адм.здание Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боровлянского сельсовета СДК Админ.здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боровского сельсовета СДК Админ.здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Памятинского сельсовета СДК Админ.здание Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Пьянковского сельсовета СДК Админ.здание Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Камаганского сельсовета Админ.здание Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Скатинского сельсовета СДК Админ.здание Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Светлодольского сельсовета СДК Админ.здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Речкинского сельсовета СДК Админ.здание Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Першинского сельсовета СДК Админ.здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Вагинского сельсовета СДК Админ.здание Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Ягоднинского сельсовета СДК Админ.здание Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Рычковского сельсовета СДК Админ.здание Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Новодостоваловского сельсовета СДК Админ.здание Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Белозерского сельсовета Админ.здание Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Белозерского района |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |
| МОУ «Белозерская средняя общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МОУ «Белозерская средняя общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МОУ «Белозерская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МОУ «Боровская средняя общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МОУ «Памятинская средняя общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МОУ «Стеклозаводская средняя общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МОУ «Ягоднинская средняя общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МОУ «Зарослинская основная общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МОУ «Зюзинская основная общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МОУ «Камаганская начальная общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МОУ «Куликовская основная общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МОУ «Мясниковская основная общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МОУ «Нижнетобольная основная общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МОУ «Романовская средняя общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МОУ «Светлодольская средняя общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МОУ «Рычковская основная общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МОУ «Боровлянская начальная общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| Лихачевская начальная общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| Юрковская начальная общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| Речкинская начальная общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| «Скатинская основная общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МОУ «Скопинская начальная общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МОУ «Баяракская основная общеобразовательная школа» |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МДОУ «Першинский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МДОУ «Памятинский детский сал» |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МДОУ «Боровской детский сад» |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МДОУ «Камаганский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МДОУ «Боровлянский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МДОУ «Светлодольский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МДОУ «Ягодинский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МДОУ «Чимеевский детский сад |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МДОУ «Новодостоваловский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МДОУ «Белозерский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МДОУ «Скопинский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МДОУ «Редькинский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МДОУ «Корюкинский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| МДОУ «Нижнетобольный детский сад» |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| Районный Дом культуры |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| Районная библиотека |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| Детская школа искусств |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| Организации осуществляющие регулируемые виды деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |
| ООО «Коммунальный сервис» |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |
| ООО «Теплофикация» |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к целевой программе Белозерского района

«Энергосбережение и  повышение энергетической

эффективности в  бюджетной сфере

и жилищно-коммунальном комплексе

Белозерского района на 2010-2015 годы»

Экономия топливно- энергетических ресурсов (ТЭР)

| Используемые ТЭР |  | Расход ТЭР за период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ТЭР | Единицы измерения | 2007г | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |
| Газ | В натуральном выражениии, м3 | 12678 | 16857 | 18764 | 23250 | 23947 | 24665 | 25405 | 26168 | 26953 |  |
|  | В т у.т. | 14630,4 | 19452,9 | 21653,6 | 26830,5 | 27634,8 | 28463,4 | 29317,3 | 30197,8 | 31103,7 |  |
|  | В денежном выражении, тыс. руб | 27,345 | 31,780 | 35,350 | 60,450 | 62,262 | 64,129 | 66,053 | 68,036 | 70,078 |  |
| Электроэнергия | В натуральном выражении,М3 | 12879 | 15572 | 18773,0 | 45330,0 | 46690,0 | 48090,0 | 49533,0 | 51019,0 | 52550,0 |  |
|  | В т.у.т. | 4436,8 | 5364,5 | 6467,2 | 15616,1 | 16084,7 | 16567 | 17064,1 | 17576 | 18103,4 |  |
|  | В денежном выражении тыс.руб. | 14,768 | 17,678 | 22,809 | 117858,0 | 121394,0 | 125034,0 | 128785,0 | 132649,4 | 136630,0 |  |
| Уголь | В натуральном выражении, | 180 | 200 | 250 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |  |
|  | В т.у.т. | 230,4 | 384 | 537,6 | 844,8 | 921,6 | 960 | 998,4 | 1036,8 | 1075,2 |  |
|  | В денежном выражении тыс.руб. | 162 | 220 | 500 | 540 | 560 | 577 | 594 | 612 | 630 |  |
| Теплоэнергия | В натуральном выражении м3 | 115,0 | 118,0 | 126,0 | 291,54 | 300,28 | 309,29 | 318,57 | 328,13 | 337,97 |  |
|  | В т.у.т. | 17,1 | 17,5 | 18,7 | 43,3 | 44,6 | 45,9 | 47,3 | 48,7 | 50,2 |  |
|  | В денежном выражении тыс.руб | 134,67 | 147,32 | 153,72 | 355,678 | 366,341 | 377,334 | 388,655 | 400,318 | 412,323 |  |

|  | Приложение к целевой программе Белозерского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района на 2010-2015 годы» |
| --- | --- |

Раздел I. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение                                                                                                                                                                                                                                                                                      энергетической эффективности в бюджетной сфере Белозерского района на 2010-2015 годы»

Глава 1.   Сущность решаемых подпрограммой проблем

Определение нормативной потребности в топливно-энергетических ресурсах и финансовых	 средствах	на	их	оплату	для	организаций	и учреждений бюджетной сферы  Белозерского района производится в рамках ежегодного формирования топливно-энергетического баланса Белозерского  района и баланса бюджетных расходов		на 	оплату	потребления топливно-энергетических	ресурсов Белозерского района.  За	2009	год	потребление организациями бюджетной сферы Белозерского района угля  составило  2,330  тыс.  тонн.  При  этом  расходы  консолидированного бюджета  Белозерского района Курганской области на оплату топливно- энергетических ресурсов составляют 14,9 процентов от общего объема расходных обязательств.

В		условиях	роста	 цен	на  топливно-энергетические	ресурсы	при переходе  в  расчетах  за  газ  внутри  страны  на  цены  европейского  рынка, полной	либерализации	рынка	 электроэнергии	для	потребителей	(кроме населения), изменения мировых цен на нефть прогнозируется дальнейшее увеличение	бюджетных		расходов	на	обеспечение		социальной	 сферы  Белозерского района топливно-энергетическими ресурсами.

Реализация мероприятий  подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Белозерского района на 2010-2015 годы» (далее подпрограмма 1) позволит минимизировать затраты бюджета Белозерского района на содержание объектов за счет сокращения потребности в энергоносителях в данном секторе и направить высвободившиеся средства на дальнейшее развитие системы социального обеспечения.

Глава 2. Цель и задачи подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

В соответствии с поставленной целью подпрограмма 1 ориентирована на решение следующих задач:

- обеспечение перехода на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды учреждениями бюджетной сферы Белозерского района по показаниям приборов учета;

-	выявление	резервов	сокращения	энергетических	затрат	за	счет проведения энергетических обследований;

- повышение уровня квалификации и информированности работников бюджетной сферы Белозерского района по вопросам энергосбережения, формирование системы стимулирования персонала бюджетных учреждений за осуществление энергосберегающих мероприятий;

- создание	условий	экономической	заинтересованности в энергоресурсосбережении, в том числе за счет заключения долгосрочных энергосервисных контрактов;

- привлечение	 внебюджетных	средств	на	 реализацию мероприятий энергосбережения	в  бюджетной  сфере  путем	возврата инвестиционных вложений за счет полученной экономии расходов на оплату топливно- энергетических ресурсов и воды.

Глава 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1

Реализация	мероприятий	подпрограммы	осуществляется	за счет средств бюджета Белозерского района. На финансирование мероприятий подпрограммы планируется привлечение внебюджетных источников (по согласованию) в рамках реализации долгосрочных энергосервисных контрактов.

Глава 4. Объемы финансирования подпрограммы 1

Объем финансирования за счёт средств бюджета Белозерского района составляет 5,94 млн. рублей, в том числе:

- 2010 год – 0,29 млн. рублей;

- 2011 год –  1,7 млн. рублей;

- 2012 год –  1,9 млн. рублей;

- 2013 год –  0,72 млн. рублей;

- 2014 год –  0,65 млн. рублей;

- 2015 год –  0,68 млн. рублей.

Глава 5. Оценка ожидаемой эффективности реализации подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 позволит:

- обеспечить обязательное требование по проведению энергетических обследований	 и	получению	энергетических	паспортов	на объекты, занимаемые	органами	местного	самоуправления, расположенные на территории Белозерского района и бюджетными учреждениями, находящиеся в муниципальной собственности;

-	обеспечить	снижение	потребления	бюджетными	учреждениями электрической, тепловой энергии, природного газа  и воды в натуральном и стоимостном выражении не менее чем на 15 процентов к уровню 2009 года;

- довести уровень обеспеченности приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды объектов, занимаемых органами местного самоуправления Белозерского района и бюджетными учреждениями, находящихся в муниципальной собственности, до 100 процентов за исключением объектов, мощность потребления электрической энергии  которых  составляет  менее  чем  5  кВт  (в  отношении  организации учета используемой	электрической	энергии)	или 	максимальный	объем потребления тепловой энергии, которых составляет менее чем 0,2 Гкал/ч (в отношении организации учета используемой тепловой энергии);

- обеспечить  совершенствование  системы  нормирования  потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере.

Глава 6. Перечень мероприятий подпрограммы 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали- зации, годы | Исполнители | Объём финансирования мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего за 2010- 2015 годы | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Обеспечение разработки и реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы Белозерского района | до 15 июля 2010 года | Отдел жилищно-коммунального хозяйства,газификации и производственных отраслей Администрации Белозерского района | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Проведение обязательных энергетических обследований объектов, занимаемых | 2011– 2012 годы | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Белозерского района (по согласованию), руководители учреждений (по согласованию) | 2,05 | - | 0,96 | 1,11 | - | - | - |

|  | органами местного самоуправления, находящихся в муниципальной собственности, бюджетных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Заключение долгосрочных энергосервисных контрактов для обеспечения муниципальных нужд | 2010– 2015 годы | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Белозерского района (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) | 0,63 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 |
| 4 | Обеспечение снижения энергетических издержек учреждений бюджетной сферы Белозерского района Курганской области за счет: - установки энергосберегающих счетчиков (тепло); - установки щитов учета; - замена ламп накаливания на энергосберегающие; - замена оконных блоков и дверных проемов. | 2010– 2015 годы | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Белозерского района (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) | 0,260 0,4 0,5 2,08 | 0,260 - - - | - - 0,2 0,48 | - 0,1 0,2 0,4 | - 0,1 0,1 0,4 | - 0,1 - 0,4 | - 0,1 - 0,4 |

| 5 | Разработать порядок стимулирования персонала бюджетных учреждений за осуществление энергосберегающих мероприятий | 2010– 2015 годы | управление экономического развития и имущественных отношений Администрации Белозерского района | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 5,94 | 0,29 | 1,70 | 1,9 | 0,72 | 0,65 | 0,68 |

Глава 9. Сведения о механизме контроля за выполнением мероприятий подпрограммы 1

Управление финансово-экономической и социальной политики  Администрации Белозерского района :

- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей подпрограммы 1 ;

- подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации подпрограммы 1;

- подготавливает предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы 1;

- организует размещение на официальном сайте Администрации  Белозерского района информации о ходе и результатах реализации подпрограммы 1;

- организует ведение отчетности по реализации подпрограммы 1;

- направляет ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в отдел экономики и муниципального имущества информацию о ходе реализации подпрограммы 1  по форме согласно приложению 2 к Порядку принятия решений о разработке целевых программ Белозерского района, их формирования и реализации, утвержденному Постановлением Администрации  Белозерского района от 2 февраля 2010 года № 10 "О целевых программах Белозерского ского района";

- направляет ежегодно до 1 марта в отдел экономического развития и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений доклад о ходе реализации подпрограммы 1;

- направляет в отдел экономики и муниципального имущества и Финансовый отдел Администрации  Белозерского района по запросам информацию о реализации подпрограммы 1.

Администрация       Белозерского  района в конце первого квартала года, следующего   за отчетным,    заслушивает   отчет   Управление финансово-экономической и социальной политики  Администрации Белозерского района  о            реализации подпрограммы 1.

|  | Приложение к целевой программе Белозерского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района на 2010-2015 годы» |
| --- | --- |

Раздел II. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района на 2010-2015 годы»

Глава 10. Характеристика проблемы

За	последние	10	лет		 в	топливно-энергетическом	и	жилищно- коммунальном	комплексах	 Белозерского  района произошли существенные изменения, связанные с реализацией инвестиционных проектов по строительству и реконструкции генерирующих мощностей,  сетевой  инфраструктуры  и  газификацией.  За период  2000  – 2009 годов в  Белозерского  районе уложено 165 километров  газопроводных сетей, подключены к системе газоснабжения 1540 квартир, что обусловлено привлечением       средств	федерального      и      областного	бюджетов (по согласованию)	для строительства внутрипоселковых и межпоселковых газопроводов на ранних этапах  газификации.  Реконструировано  и  переведено  на  природный  газ 13 котельных. Потребление природного газа всеми потребителями возросло с 0,2 миллионов	кубических метров до 1,6 миллионов, а потребление дорогостоящего вида топлива - угля уменьшилось с 7,0 тысячи тонн до 3,5  тысяч.

Вместе	с	тем,	дальнейшее	развитие	топливно-энергетического	и жилищно-коммунального комплексов сдерживается высокой степенью морального		и	физического	износа	оборудования,	дефицитом резервных генерирующих мощностей и сетей тепло- и электроснабжения, зависимостью		от	поставок	топлива	из	других	регионов.	Производство тепловой энергии также характеризуется высоким уровнем энергетических издержек. Так, на выработку 1 Гкал расходуется 180 килограмм условного топлива, что выше среднероссийского показателя на 9,6 процентов.

Учитывая прогнозируемый рост стоимости основных видов топливно- энергетических ресурсов при переходе в расчетах за газ внутри страны на цены европейского рынка, полной либерализации рынка электроэнергии для потребителей (кроме населения) осуществление мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе  Белозерского  района на 2010-2015 годы» (далее подпрограмма 2) направленных  на снижение энергетических	 издержек при производстве и передаче топливно - энергетических	ресурсов	и	воды и является	основным направлением муниципальной политики       района направленных на ближайшую перспективу.

Глава 11. Цели и задачи подпрограммы 2

Целью	подпрограммы 2	является	повышение	энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и воды и создание условий для перевода топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов на	энергосберегающий	путь развития.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления топливно-энергетических ресурсов с оснащением приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой	энергии	всех	потребителей.	Переход	на	расчеты	между поставщиками и потребителями только по показаниям приборов учета, приведение договорных нагрузок к реальным величинам;

- выявление резервов экономии топливно-энергетических ресурсов за счет	проведения	энергетических	обследований	объектов	топливно- энергетического и жилищно-коммунального комплекса;

- распространение опыта применения энергосберегающих технологий при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;

- внедрение современных энергосберегающих технологий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Глава 12. Обоснование ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы 2

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств	бюджета       Белозерского     района.            Программой	 также предусматривается возможность	привлечения	средств	областного бюджета (по согласованию),	а	также внебюджетных средств (по согласованию).

Привлечение средств областного бюджета (по согласованию), предполагается  на долевой основе	в	соответствии с законодательством.

Внебюджетные		средства   планируется		привлекать		в		 рамках развития	 частно-муниципального партнерства с инвесторами	по строительству	 объектов	коммунальной инфраструктуры в	соответствии	с законодательством,	   а		также амортизационных отчислений, прибыли, заемных средств, а также за счет инвестиционных надбавок к тарифам энергоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса.

Глава 13. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 2

Финансирование подпрограммы предусматривается осуществить за счет

средств бюджета Белозерского района в размере 3,072 млн. рублей  и внебюджетных средств (по согласованию) в размере 35,710 млн. рублей. Объемы финансирования рассчитаны с учетом затрат, необходимых для достижения целевых показателей подпрограммы 2.

Объем финансирования за счет средств бюджета  Белозерского района в 2010-2015 годах составляет 3,072 млн. рублей в том числе:

- в 2010 году – 0,030 млн. рублей;

- в 2011 году – 0,312 млн. рублей;

- в 2012 году – 0,60 млн. рублей;

- в 2013 году – 0,69 млн. рублей;

- в 2014 году – 0,71 млн. рублей;

- в 2015 году – 0,73 млн. рублей.

Объем	финансирования	за	счет	средств	предприятий    коммунального комплекса (по согласованию), средств областного бюджета (по согласованию) и иных внебюджетных источников (по согласованию) в 2010  -  2015   годах  35,710 млн. рублей, в том числе:

- в 2010 году – 0,65 млн.руб.

- в 2011 году – 2,35 млн.руб.

- в 2012 году – 5,87 млн.руб.

- в 2013 году – 6,89 млн.руб.

- в 2014 году – 7,57 млн.руб.

- в 2015 году -12,38 млн.руб.

Глава 14. Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий подпрограммы 2

В  ходе  реализации  подпрограммы 2 планируется  достичь  к  2016  году следующих результатов к уровню 2009 года:

- снизить	потери	энергетических	ресурсов	при	их	производстве	и передаче не менее чем на 15 процентов, в том числе электрической энергии – на      15 процентов , тепловой энергии – на 15 процентов;

-  обеспечить  снижение  расхода  электрической  энергии  (на  15 процентов), топлива  (на  15 процентов)  при  производстве  тепловой  энергии  и воды;

- довести долю отпуска топливно-энергетических ресурсов и воды по показателям приборов учета до 100 процентов;

- увеличить долю расчетов за потребление топливно-энергетических ресурсов и воды по показаниям приборов учета, в том числе:

- электрической энергии  до 100 процентов;

- тепловой энергии с 4,0 процентов до 20 процентов;

- газа до 100 процентов;

- холодной воды до 100 процентов;

- увеличить количество теплоисточников с высокой энергетической эффективностью и (или) с использованием местных видов топлива и (или) альтернативных источников энергии на 9 штук.

Кроме того, реализация подпрограммы 2 даст дополнительные эффекты:

- формирование действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергопотребления;

- улучшение экологической обстановки на территории  Белозерского района за счет снижения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива.

Глава 18.Сведения о механизме контроля за выполнением мероприятий подпрограммы 2

Управление Управление финансово-экономической и социальной политики  Администрации Белозерского района:

- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей подпрограммы 2;

- подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации подпрограммы 2;

- подготавливает предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы 2;

- организует размещение на официальном сайте Администрации  Белозерского района информации о ходе и результатах реализации подпрограммы 2;

- организует ведение отчетности по реализации подпрограммы 2 ;

- направляет ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в отдел экономического развития и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений информацию о ходе реализации подпрограммы 2 по форме согласно приложению 2 к Порядку принятия решений о разработке целевых программ  Белозерского района, их формирования и реализации, утвержденному Постановлением Администрации  Белозерского района от 2 февраля 2010 года № 10 "О целевых программах  Белозерского района";

- направляет ежегодно до 1 марта в отдел экономики и муниципального имущества  доклад о ходе реализации подпрограммы 2 ;

- направляет в отдел экономики и муниципального имущества и Финансовый отдел Администрации  Белозерского района по запросам информацию о реализации подпрограммы 2.

Администрация  Белозерского  района в   конце   первого  квартала года, следующего   за отчетным,   заслушивает   отчет  Управление финансово-экономической и социальной политики  Администрации Белозерского района  о реализации подпрограммы 2.

Глава 15. Перечень мероприятий подпрограммы 2

| № п/п 1 | Наименование мероприятия | Сроки реализ ации 3 | Исполнители 4 | Объем финансирования мероприятий, в ценах соответствующих лет, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего за 2010 - 2015 годы | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия по газификации и вовлечению в хозяйственный оборот местных видов топлива (природный газ, отходы деревообрабатывающего производства, дрова) | 2010– 2015 годы | Управление финансово-экономической и социальной политики Администрации района | 21,4 | 1,1 | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 5,7 | 5,9 |
| 2 | Обеспечение проведения энергетических обследований в отношении объектов муниципальной собственности, переданных в аренду (управление, хоз. ведение) организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности | 2011– 2012 годы | Руководители муниципальных предприятий расположенных на территории Белозерского района (по согласованию) | 0,9 | - | 0,45 | 0,45 | - | - | - |
| 3 | Внедрение энергосберегающих технологий в жилищно- коммунальном комплексе, в том числе посредством: | 2010– 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализ ации | Исполнители | Объем финансирования мероприятий, в ценах соответствующих лет, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего за 2010 - 2015 годы | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  | - приобретение и монтаж энергоэффективного технологического оборудования на котельных, станциях водоочистки, водозаборных и канализационных сооружениях; - автоматизации и оптимизации технологических режимов работы оборудования; - внедрения приборов учета на системах газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения при производстве, передаче и потреблении ресурсов; - внедрение приборов автоматического регулирования тепловой энергии на системах отопления и горячего водоснабжения потребителей; - внедрения автоматизированной системы оперативного контроля и управления в системах тепло-, газо-, |  | Органы местного самоуправления расположенные на территории Белозерского района (по согласованию), Руководители муниципальных предприятий расположенные на территории Белозерского района (по согласованию) | 4,04 1,85 4,95 4,2 0,5 | - - - - - | 0,64 0,30 0,40 0,35 - | 0,75 0,32 0,90 0,7 0,1 | 0,85 0,33 1.2 0,7 0,1 | 0,90 0,35 1,25 1,05 0,15 | 0,90 0,55 1,30 1,4 0,15 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализ ации | Исполнители | Объем финансирования мероприятий, в ценах соответствующих лет, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего за 2010 - 2015 годы | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  | водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в муниципальном жилищном фонде Белозерского района | 2010– 2011 годы | ТСЖ (по согласованию), управляющие организации (по согласованию) | 0,91 | 0,15 | 0,76 | - | - | - | - |
| 5 | Выявление, постановка на учет и признание права муниципальной собственности в отношении бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии и воды | 2010 год | Управление финансово-экономической и социальной политики Администрации Белозерского района | 0,032 | 0,032 | - | - | - | - | - |
| 6 | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической, тепловой энергии и воды с момента их выявления | 2010 год | Отдел экономического развития и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Белозерского района | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  |  | 38,782 | 1,182 | 5,400 | 6,020 | 6,580 | 9,400 | 10,200 |