Администрация

Белозерского муниципального округа

Курганской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «13 » ноября 2024 года №917

с. Белозерское

О подготовке проекта по внесению изменений в Правила благоустройства территории Белозерского муниципального округа Курганской области, утвержденные решением Думы Белозерского муниципального округа от 23.09.2022 г. № 215

В соответствии со статьями 30-33, 40, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы Белозерского муниципального округа от 03.08.2022 г. № 28 «О создании комиссии по вопросам градостроительной деятельности на территории Белозерского муниципального округа Курганской области», Уставом Белозерского муниципального округа, Администрация Белозерского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта изменений в Правила благоустройства территории Белозерского муниципального округа Курганской области, утвержденные решением Думы Белозерского муниципального округа от 23.09.2022 г. № 215, дополнить Правила благоустройства территории Белозерского муниципального округа статьей 21 «Правила новогоднего оформления фасадов зданий и общественных пространств Белозерского муниципального округа Курганской области» и приложением 5.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила благоустройства территории Белозерского муниципального округа согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Администрации Белозерского муниципального округа:

1) осуществить разработку проекта изменений в Правила благоустройства территории Белозерского муниципального округа;

2) учесть в подготавливаемом проекте изменений в Правила благоустройства территории Белозерского муниципального округа поступившие предложения заинтересованных лиц;

3) осуществить согласование изменений в Правила благоустройства территории Белозерского муниципального округа с отраслевыми (функциональными) органами Администрации Белозерского муниципального округа;

4) обеспечить проверку разработанного проекта изменений в Правила благоустройства территории Белозерского муниципального округа и доработанного проекта изменений в Правила благоустройства территории Белозерского муниципального округа на соответствие требованиям законодательства.

4. Комиссии по вопросам градостроительной деятельности на территории Белозерского муниципального округа Курганской области обеспечить участие в подготовке проекта изменений в Правила благоустройства территории Белозерского муниципального округа специалистов Администрации Белозерского муниципального округа в пределах установленной компетенции.

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта изменений в Правила благоустройства территории Белозерского муниципального округа в письменном виде в течение 5 рабочих дней после опубликования настоящего постановления в отдел ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации Белозерского муниципального округа по адресу: 641360, Курганская область, муниципальный округ Белозерский, с. Белозерское, ул. К. Маркса, д.16, кабинет 222, после опубликования информации в рабочие дни с 8 часов до 17 часов.

Предложения заинтересованных лиц должны содержать:

1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке проекта изменений в Правила благоустройства территории Белозерского муниципального округа;

2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта изменений в Правила благоустройства территории Белозерского муниципального округа.

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Белозерского муниципального округа Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Белозерского муниципального округа, начальника отдела ЖКХ и градостроительной деятельности.

Глава

Белозерского муниципального округа                                                           Н.А. Богданова

Приложение

к постановлению Администрации

Белозерского муниципального округа

от «13» ноября 2024 года № 917

«О подготовке проекта по внесению изменений

в Правила благоустройства территории Белозерского

муниципального округа Курганской области,

утвержденные решением Думы

Белозерского муниципального округа

от 23.09.2022 г. № 215

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила благоустройства территории Белозерского муниципального округа

| №пп | Работа (мероприятие) | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование настоящего постановления на официальном сайте Администрации Белозерского муниципального округа в сети Интернет по адресу: www.belozerka.ru | Октябрь 2024 г. | Администрация Белозерского муниципального округа |
| 2. | Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Правила благоустройства территории Белозерского муниципального округа | 5 рабочих дней с момента опубликования | Администрация Белозерского муниципального округа Комиссия по вопросам градостроительной деятельности на территории Белозерского муниципального округа Курганской области (далее - Комиссия) |
| 3. | Разработка проекта изменений в Правила благоустройства территории Белозерского муниципального округа | Октябрь 2024 г. | Администрация Белозерского муниципального округа Комиссия |
| 4. | Согласование проекта изменений в Правила благоустройства территории Белозерского муниципального округа с отраслевыми (функциональными) органами Администрации Белозерского муниципального округа | Октябрь 2024 г. | Администрация Белозерского муниципального округа Комиссия |
| 5. | Проверка разработанного проекта изменений в Правила благоустройства территории Белозерского муниципального округа на соответствие законодательству, доработка при необходимости такого проекта | Октябрь 2024 г. | Администрация Белозерского муниципального округа Комиссия |
| 6. | Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений проекта изменений в Правила благоустройства территории Белозерского муниципального округа | Ноябрь 2024 г. | Администрация Белозерского муниципального округа Комиссия |
| 7. | Направление Главой Белозерского муниципального округа проекта изменений в Правила благоустройства территории Белозерского муниципального округа в Думу Белозерского муниципального округа на рассмотрение | Ноябрь 2024 г. | Администрация Белозерского муниципального округа Комиссия |

Управляющий делами,

начальник управления делами                                                                    Л.В. Евдокимова