Администрация

Белозерского муниципального округа

**Курганской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года №\_\_\_\_\_

с. Белозерское

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области» на 2022-2024 годы**

В соответствии со статьями 30-33, 40, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», Уставом Белозерского муниципального округа, Администрация Белозерского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области» согласно приложению 1.

2. Утвердить Порядок оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области» согласно приложению 2.

3. Признать постановление Администрации Белозерского района от 30.12.2020 г. № 730 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Белозерском районе Курганской области» утратившим силу.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Белозерского муниципального округа Курганской области, начальника отдела ЖКХ и градостроительной деятельности.

Глава

Белозерского муниципального округа А.В. Завьялов

Приложение 1

к постановлению Администрации Белозерского муниципального округа

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года №\_\_\_\_

«Об утверждении муниципальной

программы «Развитие дорожного хозяйства

в Белозерском муниципальном округе Курганской области»

**Муниципальная программа**

**«Развитие дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области»**

**Раздел 1. Паспорт** **муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области»**

Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Белозерского муниципального округа Курганской области и определяет порядок формирования и использование бюджетных ассигнований дорожного фонда

**Глава I. Общие положения.**

1. Дорожный фонд Белозерского муниципального округа Курганской области – часть средств бюджета поселений, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности, включающей расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Белозерского муниципального округа, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального значения, частных автомобильных дорог, на муниципальную поддержку в сфере дорожной деятельности и управление дорожным хозяйством.

2. Денежные средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат расходованию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной деятельности.

**Глава II. Порядок формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда Белозерского муниципального округа.**

3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается в размере не менее суммы прогнозируемого объема доходов местного бюджета за счет:

- доходов от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог, находящихся в собственности Белозерского муниципального округа;

- средств от передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;

- денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

- государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

- поступлений межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Белозерского муниципального округа.

4. С 01.01.2022 г. объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Белозерского муниципального округа на текущий (очередной) финансовый год и плановый период утверждается решением Думы Белозерского муниципального округа о бюджете на текущий (очередной) финансовый год и плановый период.

5. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда может уточняться в течение текущего финансового года:

- объем бюджетных ассигнований дорожного фонда может быть увеличен в текущем году в случае направления дополнительных доходов в соответствии с решением Думы Белозерского муниципального округа с учетом потребности в назначениях в текущем году, в том числе в целях обеспечения софинансирования расходов с дорожным фондом Белозерского муниципального округа;

- в случае недостаточности прогнозируемых доходов, указанных в пункте 3, в текущем финансовом году и плановом периоде, в состав источников формирования бюджетных ассигнований Дорожного фонда могут быть включены доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Белозерского муниципального округа;

- в случае ожидаемого превышения поступлений доходов, указанных в п. 3, в текущем финансовом году над плановыми значениями, объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда увеличивается на сумму превышения, путем внесения изменений в решение Думы Белозерского муниципального округа о бюджете района на текущий финансовый год.

**Глава III. Паспорт Муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Муниципальной программы: | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области» | | | |
| Цель Муниципальной программы: | Развитие дорожной сети Белозерского муниципального округа, улучшение транспортно — эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов. | | | |
| Задачи Муниципальной программы: | - Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Белозерского муниципального округа;  - Ремонт дорог с грунтовым типом покрытия;  - Ремонт автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием;  - Содержание дорог общего пользования;  - Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования — разметка проезжей части;  - Устройство тротуаров;  - Паспортизация бесхозных автомобильных дорог;  - Разработка проекта организации дорожного движения и изменение проекта организации дорожного движения;  - Разработка проектно-сметной документации на ремонт дорог;  - Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;  - Ведение строительного контроля за ремонтом дорог и дворовых территорий. | | | |
| Координатор муниципальной программы | Глава Белозерского муниципального округа | | | |
| Муниципальный заказчик Муниципальной программы | Администрация Белозерского муниципального округа Курганской области | | | |
| Сроки реализации Муниципальной программы | 2022-2024 годы | | | |
| Источники финансирования    Муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| Всего | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Средства бюджета Курганской области | 16200 | 16200 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Белозерского района | 3050 | 1050 | 1000 | 1000 |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | Общее руководство Программой и контроль за ходом ее реализации возложить на Главу Белозерского муниципального округа.  Глава Белозерского муниципального округа (руководителем Программы) ежегодно проводится уточнение первоочередных мероприятий Программы на очередной календарный год и проектирование перечня мероприятий на последующий год.  Контроль за ходом реализации Программы представляет собой систему ежегодного мониторинга действий исполнителей мероприятий Программы.  Оценка эффективности реализации программы осуществляется согласно установленного Порядка (приложение 2 к постановлению) | | | |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Белозерского муниципального округа ;  - Ремонт дорог с грунтовым типом покрытия;  - Ремонт автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием;  - Содержание дорог общего пользования;  - Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования — разметка проезжей части;  - Устройство тротуаров;  - Паспортизация бесхозных автомобильных дорог;  - Разработка проекта организации дорожного движения и изменение проекта организации дорожного движения;  - Выполнения работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, работ по ямочному ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог;  - Разработка проектно-сметной документации на ремонт дорог и дворовых территорий;  - Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;  - Ведение строительного контроля за ремонтом дорог и дворовых территорий. | | | |

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие сельского поселения и условия жизни населения.

Значительная степень износа автомобильных дорог, сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств. В соответствии с приказом Минтранса России от 01.11.2007 г. № 157 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 г. № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета» межремонтные сроки проведения работ по ремонту дорог общего пользования в зависимости от интенсивности движения транспортных средств составляет 3-6 лет. Срок проведения работ по ремонту автомобильных дорог IV — V категории с переходными и низшими типами дорожной одежды составляет 3 года.

Большинство дорог не ремонтировалось с момента первоначального строительства. В соответствии с требованиями вышеуказанного приказа необходимо проводить капитальный ремонт практически всех автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, межремонтный срок проведения капитального ремонта которых составляет 10-12 лет.

Наличие большого количества грунтовых дорог требует проведения работ по асфальтированию не менее двух автомобильных дорог в год.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Белозерского муниципального округа и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, обочин, работ по ямочному ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог. Выделяемых финансовых средств на содержание дорог недостаточно для поддержания их в надлежащем состоянии.

Для разрешения существующих проблем в сфере дорожного хозяйства Белозерского муниципального округа требуются значительные средства, которыми в настоящее время район не располагает. Формирование муниципального Дорожного фонда с января 2022 года не решит вопрос финансирования дорожного хозяйства в полном объеме.

Для выполнения мероприятий по развитию дорожной сети необходимо привлечение средств областного бюджета и внебюджетных средств, в сумме не менее 16 млн. рублей. Средства Дорожного фонда предусматривается использовать в первую очередь на обеспечение содержания и ремонта наиболее загруженных автомобильных дорог.

**Глава IV. Контроль за использованием Бюджетных ассигнований Дорожного фонда.**

6. Контроль за использованием бюджетных ассигнований Дорожного фонда осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Курганской области, муниципальными правовыми актами.

7. Отчет об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда представляется одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета.

**Раздел II. Сроки и этапы реализации Программы**

8. Период реализации Программы составляет без срока.

Управляющий делами,

начальник управления делами Н.П. Лифинцев

Приложение 2

к постановлению Администрации Белозерского муниципального округа

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года №\_\_\_\_

«Об утверждении муниципальной

программы «Развитие дорожного хозяйства

в Белозерском муниципальном округе Курганской области»

**ПОРЯДОК**

**оценки эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области»**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области» (далее – муниципальная программа).

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Главой Белозерского муниципального округа по итогам года на основе годовых отчетов об исполнении муниципальной программы, предоставляемых ответственными исполнителями муниципальной программы.

3. Результаты оценки получаемые в ходе реализации эффективности реализации муниципальной программы используются для выработки рекомендаций по изменению утвержденной муниципальной программы.

4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы – анализ совокупности представляемых документов для определения уровня фактического достижения результатов муниципальной программы по сравнению с запланированными;

- результирующая оценка - обобщенный показатель, рассчитанный на основе значений измерений;

- иные понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в значении, установленном действующим законодательством.

**Глава 2. Система критериев, применяемая для оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

5. Оценка проводится в разрезе подпрограмм муниципальной программы (в случае их наличия), в разрезе отдельных мероприятий (в случае отсутствия подпрограмм) и в целом по муниципальной программе.

6. Для проведения оценки в разрезе подпрограмм (отдельных мероприятий) применяются критерии оценки, представленные в приложении 1 к Порядку.

7. Проведение оценки осуществляется по результатам:

- оценки степени освоения средств за счет всех источников финансирования;

- оценки степени достижения целевых значений показателей;

- оценки соответствия запланированному темпу изменений значений целевых показателей;

- оценки выполнения мероприятий;

- оценки экономической эффективности реализации муниципальной программы.

**Глава 3. Порядок проведения оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы основана на анализе и оценке подпрограмм (отдельных мероприятий) муниципальных программ по установленным критериям и расчете величины обобщенной результирующей оценки.

9. Оценка подпрограмм (отдельных мероприятий) муниципальных программ проводится в соответствии с методами расчета критериев, определенными в приложении 1 к Порядку.

10. Результирующая оценка подпрограммы (муниципальной программы) рассчитывается на основе бальных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

# RП= ∑ Кi х Zi,

# Где:

RП – результирующая оценка по подпрограмме (муниципальной программе);

Кi – балльная оценка, присвоенная подпрограмме (муниципальной программе) по i-му критерию;

Zi – весовой коэффициент i-го критерия.

3.4. Обобщенная результирующая оценка муниципальной программы рассчитывается по формуле:

RП1 + RП2 +…+ RПi

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N

OR =

где:

OR – обобщенная результирующая оценка муниципальной программы;

RПi– результирующая оценка по i-ой подпрограмме (муниципальной программе);

N – количество результирующих оценок.

11. Для муниципальной программы, состоящей из отдельных мероприятий обобщенная результирующая оценка (OR) равна результирующей оценке (Rп).

12. Для получения итоговой оценки эффективности (качественной характеристики) реализации муниципальной программы рассчитанное значение обобщенной результирующей оценки сопоставляется со значениями, приведенными в приложении 2 к Порядку.

13. По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются предложения по дальнейшему финансированию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования в очередном финансовом году:

1) если значение обобщенной результирующей оценки равно или превышает 8 баллов, рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования в очередном финансовом году;

2) если значение обобщенной результирующей оценки находится в интервале от 6 до 8, рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования в очередном финансовом году, при условии обоснования продолжения финансирования (необходимость завершения начатых мероприятий, высокая вероятность отрицательных последствий (риски), связанных с прекращением реализации муниципальной программы, высокая степень обоснованности запрашиваемых объемов бюджетных средств);

3) если значение обобщенной результирующей оценки находится в интервале от 4 до 6 баллов, рекомендуется сохранить уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году при условии ее корректировки по обозначенным замечаниям;

4) если значение обобщенной результирующей оценки ниже 4 баллов, рекомендуется досрочно прекратить реализацию муниципальной программы либо провести доработку муниципальной программы, в том числе в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реализации.

14. Глава Белозерского района в срок до 20 марта года, следующего за отчетным:

- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- размещает отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы на главной странице официального сайта Администрации Белозерского муниципального округа.

Управляющий делами,

начальник управления делами Н.П. Лифинцев

Приложение 1

к Порядку оценки эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства

в Белозерском муниципальном округе Курганской области»

**Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Вес, Zi, | Расчет критериев оценки | Описание вариантов состояния дел по критерию | Количество баллов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | К1  Освоение средств за счет всех источников финансирования | 0,2 | ОСм1+ ОСм2 + … + ОСмi  Nм  К1=  где:  ОСмi– уровень освоения запланированного объема финансовых средств на реализацию i-го мероприятия подпрограммы (муниципальной программы)(число десятичных знаков – 2);  Nм – количество мероприятий подпрограммы (муниципальной программы. | средства освоены - от 98% до 100%;  средства освоены - от 95% до 98%;  средства освоены - от 90% до 95%;  средства освоены - менее 90% | 10  8  5  0 |
| 2 | К2  Степень достижения целевых значений показателей | 0,3 | УДп1+ УДп2 + УДп3 +… УДпi  Nп  К2 =  где:  УДпi– уровень достижения целевого показателя подпрограммы (муниципальной программы)(число десятичных знаков – 2);  Nп – количество целевых показателей подпрограммы (муниципальной программы). | плановое значение целевых показателей выполнено более чем на 95%;  плановое значение целевых показателей выполнено на 75% - 95%, приведено аргументированное обоснование зависимости недостигнутых показателей от сокращения объемов финансирования;  плановое значение целевых показателей выполнено на 75% - 95%;  плановое значение целевых показателей выполнено менее чем на 75%. | 10  8  5  0 |
| 3 | К3  Динамика показателей реализации | 0,2 | К3 – экспертная оценка | фактическое значение показателей имеет положительную динамику (значение выше запланированного); фактическое значение показателей имеет положительную динамику, как запланировано;  фактическое значение показателей ниже запланированного, но тенденция неотрицательная;  фактическое значение показателей ниже запланированного и тенденция отрицательная, приведено аргументированное обоснование сложившейся динамики;  фактическое значение показателей ниже запланированного и тенденция отрицательная | 10  8  5  3  0 |
| 4 | К4  Степень выполнения мероприятий | 0,1 | МВ  Nм  К4**=**  где:  МВ– количество выполненных мероприятий подпрограммы (муниципальной программы);  Nм – обще количество мероприятий подпрограммы (муниципальной программы). | в отчетном году выполнено более 95% мероприятий;  в отчетном году выполнено более 80% мероприятий;  в отчетном году выполнено менее 80% мероприятий. | 10  5  3 |
| 5 | К5  Экономическая эффективность реализации | 0,2 | К2  К1  К5 =  где:  К1 - Освоение средств за счет всех источников финансирования (%);  К2 **-** Степень достижения целевых значений показателей (%). | К5> 1 принцип эффективности использования бюджетных средств  при реализации подпрограммы (муниципальной программы), предусмотренный статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, соблюден;  К5 ≤1 принцип эффективности использования бюджетных средств  при реализации подпрограммы (муниципальной программы), предусмотренный статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не соблюден. | 10  0 |

Примечание:

1. Критерии оценки эффективности реализации подпрограмм также используются для оценки эффективности реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

2. Уровень освоения запланированного объема финансовых средств на реализацию мероприятия подпрограммы (муниципальной программы) (ОСмi) рассчитывается как отношение фактического объема финансирования мероприятия к плановому уточненному объему.

3. Уровень достижения целевого показателя подпрограммы (муниципальной программы) (УДпi)рассчитывается:

- для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в процентах);

- для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в процентах).

4. В случае наличия показателей со значением «да/нет» УДпi рассчитывается следующим способом:

- при плановом значении «да» и фактическом значении «да», при плановом значении «нет» и фактическом значении «нет» УДпi= 100%;

- при плановом значении «да» и фактическом значении «нет», при плановом значении «нет» и фактическом значении «да» УДпi= 0%.

5. В случае наличия показателей типа «не менее …», «не более…» УДпi рассчитывается следующим способом:

- при плановом значении «не менее …» и фактическом значении равным или превышающим плановое и при плановом значении «не более …» и фактическом значении равным или ниже планового УДпi= 100%;

- при плановом значении «не менее …» и фактическом значении ниже планового - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в процентах);

при плановом значении «не более …» и фактическом значении выше планового - как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в процентах).

Приложение 2

к Порядку оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства в Белозерском муниципальном округе Курганской области»

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение обобщенной результирующей  оценки (OR) в баллах | Качественная характеристика реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 |
| ОR ≥ 8 | отлично |
| 6 ≥ ОR<8 | хорошо |
| 4 ≥ ОR<6 | удовлетворительно |
| ОR<4 | неудовлетворительно |